**Estimación Mer:**

Gastón Toledo: 24 horas.

Nicolas Vásquez: 25 horas.

Nicolas Adasme: 40 horas.

Halan Briones: 40 horas.

Matías Castro: 32 horas.

Diego Muñoz: 40 horas.

Martina Rojas: 40 horas.

**Por lo tanto, se llega al consenso de duración de la actividad de 32 horas aproximadas.**

**Estimación Mockups:**

Gastón Toledo: 16 horas.

Nicolas Vásquez: 30 horas.

Nicolas Adasme: 24 horas.

Halan Briones: 48 horas.

Matías Castro: 16 horas.

Diego Muñoz: 24 horas.

Martina Rojas: 10 horas.

**Por lo tanto, se llega al consenso de duración de la actividad de 24 horas aproximadas.**

**Estimación Carta gantt:**

Gastón Toledo: 8 horas.

Nicolas Vásquez: 28 horas.

Nicolas Adasme: 16 horas.

Halan Briones: 24 horas.

Matías Castro: 16 horas.

Diego Muñoz: 16 horas.

Martina Rojas: 12 horas.

**Por lo tanto, se llega al consenso de duración de la actividad de 16 horas aproximadas.**

**Estimación Creación Base de Datos:**

Gastón Toledo: 8 horas.

Nicolas Vásquez: 8 horas.

Nicolas Adasme: 8 horas.

Halan Briones: 8 horas.

Matías Castro: 8 horas.

Diego Muñoz: 8 horas.

Martina Rojas: 8 horas.

**Por lo tanto, se llega al consenso de duración de la actividad de 8 horas aproximadas.**

**Estimación de desarrollo de requerimientos:**

Gastón Toledo: 240 horas.

Nicolas Vásquez: 280 horas.

Nicolas Adasme: 320 horas.

Halan Briones: 320 horas.

Matías Castro: 240 horas.

Diego Muñoz: 320 horas.

Martina Rojas: 240 horas.

**Por lo tanto, se llega al consenso de duración de la actividad de 240 horas aproximadas.**